## ［项目/产品名称］软件测试报告

## 1. 报告概述

## 1.1 编写目的

本文档用于记录 ［项目名称/版本号］ 的测试结果，评估当前版本的软件质量，为项目上线或交付决策提供依据。

## 1.2 背景与范围

- 测试对象：［例如：联友商城 APP / 运营后台系统］

- 测试版本：v1.2.0 (Build 20260913)

- 测试范围：［列出本次测试的功能模块，例如：登录注册、购物车、微信/支付宝支付］

## 2. 测试环境与工具

## 2.1 硬件与网络环境

- 服务端环境：阿里云测试环境（CentOS 8, 4核8G）

- 客户端环境：

  - iOS：iPhone 15 (iOS 17.5)

  - Android：华为 Mate 60 (HarmonyOS 4.0)

  - Web：Chrome 120+, Edge 120+

- 网络条件：Wi-Fi (5G) / 弱网模拟 (3G)

## 2.2 测试工具

- 接口测试/抓包：Postman / Charles

- 缺陷管理：Jira / PingCode

- 自动化/性能：Appium / JMeter

## 3. 测试执行概况

## 3.1 测试时间与人员

- 测试周期：2026年X月X日 至 2026年X月X日

- 测试人员：［张三、李四］

## 3.2 用例执行统计

| 模块名称 | 用例总数 | 已执行 | 通过数 | 失败数 | 阻塞数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录与用户中心 | 50 | 50 | 48 | 2 | 0 | 96% |
| 核心业务流程 | 120 | 120 | 115 | 5 | 0 | 95.8% |
| 性能与专项测试 | 15 | 13 | 12 | 1 | 2 | 92.3% |
| 总计 | 185 | 183 | 175 | 8 | 2 | 95.6% |

## 4. 缺陷（Bug）分析

## 4.1 缺陷状态分布

| 缺陷级别 (Severity) | 总数 | 已修复 (Closed) | 遗留 (Open) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 致命 (Blocker) | 2 | 2 | 0 | 必须上线前解决 |
| 严重 (Critical) | 8 | 8 | 0 | 必须上线前解决 |
| 一般 (Major) | 25 | 23 | 2 | 经评估允许遗留 |
| 微小 (Minor/Tweak) | 14 | 10 | 4 | 下个迭代优化 |
| 合计 | 49 | 43 | 6 |  |

## 4.2 遗留缺陷明细

(注：如果存在未修复的 Bug，必须在此列出，并附带规避方案或延期说明)

- Bug-1024 [一般]：优惠券过期时间显示延迟 1 分钟。

  - 影响：用户体验轻微受损。

  - 规避方案/处理意见：已提至下个迭代，本版本通过。

- Bug-1025 [微小]：个人头像上传成功后，提示框文案少了一个句号。

  - 处理意见：UI 体验优化，下个版本修复。

## 5. 专项测试结果（可选）

- 性能测试：核心接口（如：下单接口）并发 200 用户时，平均响应时间为 1.2秒（预期 < 2秒），吞吐量 (TPS) 达 150/s，符合上线标准。

- 安全测试：经扫描未发现高危 SQL 注入和 XSS 漏洞；传输敏感数据（密码、手机号）已进行加密。

## 6. 测试结论与建议

## 6.1 质量评估

在本轮测试中，所有核心功能、主流程均已测试完毕，覆盖率达 98%。尽管目前仍遗留 6 个一般及微小缺陷，但均不影响系统的核心业务闭环，整体软件质量满足上线标准。

## 6.2 最终结论

- 不通过（存在致命/严重 Bug，建议延期上线）

- 通过 / 允许上线